Зачетные вопросы по курсу ТСП для заочников за 5 курс, 9 семестр

Теоретические вопросы

1. Подготовительные, основные, вспомогательные и заключительные работы в технологических процессах переработки грунта.

2. Инженерная подготовка площадки к строительству. Расчистка территории. Обустройство строительной площадки.

3. Создание геодезической разбивочной основы. Разбивка земляных сооружений.

4. Закрепление осей сооружения на местности. Устройство обноски.

5. Отвод поверхностных вод. Отвод грунтовых вод с помощью открытого и закрытого дренажа.

6. Устройство открытого водоотлива.

7. Область применения и технология устройства водопонижения с помощью легких иглофильтровых установок.

8. Применение эжекторного водопонижения.

9. Электроосмотическое водопонижение (электроосушение).

10. Разработка и перемещение грунта бульдозерами.

11. Выполнение планировочных работ скреперами (траектории движения скрепера, профили резания грунта, схемы скреперных проходок).

12. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами (прямая и обратная лопата – рабочий цикл, виды забоев).

13. Технология и машины для уплотнения грунтов (область применения катков различного типа).

14. Технология выполнения работ по обратной засыпке.

15. Обзор основных способов производства земляных работ в зимнее время.

16. Способы крепления стенок котлованов и траншей.

17. Обеспечение безопасности труда при производстве земляных работ.

Расчетные задачи

1. Расчет объемов грунта при планировке строительной площадки.

2. Определение положения линии нулевых работ при планировке площадки.

3. Расчет средней планировочной отметки при планировке площадки под нулевой баланс земляных работ.

4. Определение средней дальности перемещения грунта при планировке площадки.

5. Расчет объемов грунта при разработке котлована.

6. Расчет объемов грунта обратной засыпки во временных отвалах.

7. Расчет бермы при размещении отвалов грунта и различных машин на гребне откоса котлована или траншеи.

8. Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ.

9. Определение сменной производительности скреперов.

10. Определение сменной производительности бульдозеров.

11. Определение сменной производительности катков.

12. Определение сменной производительности  экскаваторов.

13. Определение необходимого числа автосамосвалов для вывоза грунта, разрабатываемого экскаватором.

14. Обоснование выбора экскаваторных забоев и проходок.

15. Обоснование способа перемещения грунта обратной засыпки во временные отвалы (автосамосвалами или экскаватором навымет).

16. Определение объема работ по срезке грунта недобора на дне котлована.

17. Расчет заработной платы рабочих. 

